# KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CHI TIẾT: DỰ ÁN NỘI THẤT CHIẾN LƯỢC VINHOMES

(Trọng tâm: Cụm dự án mới - Phát động tại Vinhomes Hậu Nghĩa)

## PHẦN I: SƠ ĐỒ MÔ HÌNH VẬN HÀNH TỔNG THỂ

Để dự án chạy trơn tru, dòng thông tin và dòng tiền sẽ được vận hành theo sơ đồ vòng lặp khép kín:

- Tiếp cận: Sales Vin (qua App Affiliate)  Giới thiệu khách mua nhà  Nhận hoa hồng số hóa.

- Trải nghiệm: Khách hàng  Web/App AI (Tự lên concept tại nhà) hoặc đến Showroom 1000m² Hậu Nghĩa (Trải nghiệm thực tế).

- Chốt Hợp đồng tay ba: Ký kết  Vin giải ngân 6% giá trị nhà trực tiếp cho Công ty  Ngân hàng giải ngân phần vay tín chấp còn lại (nếu có).

- Triển khai số hóa: ERP tự động chuyển lệnh sản xuất đến Nhà máy/Nhà cung cấp  Cập nhật tiến độ Real-time cho Khách hàng & Vin trên Web.

## PHẦN II: KẾ HOẠCH CHI TIẾT THEO 4 TRỤ CỘT CHIẾN LƯỢC

### Trụ cột 1: Quản trị Tài chính & Vận hành Hợp đồng Tay ba (B2B2C)

Mục tiêu: Đảm bảo dòng tiền về ngay lập tức, thủ tục nghiệm thu và giải ngân với Vin & Ngân hàng không bị nghẽn.

- 1. Chuẩn hóa Quy trình Pháp lý & Nghiệm thu:

  - Phối hợp với Ban Pháp chế của Vingroup để ra một biểu mẫu Hợp đồng ba bên đồng bộ, được ký điện tử (E-signing) để rút ngắn thời gian.

  - Định nghĩa rõ các "Cột mốc giải ngân" (Milestones). Ví dụ: Vin chuyển 30% khi ký hợp đồng, 40% khi bàn giao vật tư tại công trường, 30% khi nghiệm thu hoàn thiện.

- 2. Liên kết Ngân hàng đối tác (Vay tín chấp 3-5 năm):

  - Làm việc chặt chẽ với ngân hàng liên kết dự án của Vin (ví dụ Techcombank) để tạo ra sản phẩm vay đặc quyền: Sử dụng chính Hợp đồng ba bên và Biên bản bàn giao nhà làm cơ sở duyệt hạn mức tín chấp nhanh trong 24 giờ.

- 3. Quản trị Nhà cung cấp (Vendor Management tại Showroom):

  - Showroom 1000m² tại Hậu Nghĩa không chỉ là chi phí, nó là Nguồn thu. Chúng ta thu phí trưng bày (Slot fee) hoặc chia sẻ doanh thu với các nhà cung cấp vật liệu lớn (An Cường, Euroto, Kohler, các thương hiệu ngoại nhập...).

  - Yêu cầu các nhà cung cấp ký hợp đồng cam kết tồn kho tại kho vệ tinh của công ty để đảm bảo tốc độ cung ứng "thần tốc" theo chuẩn Vin.

### Trụ cột 2: Chiến lược Kinh doanh & Mạng lưới Sales Affiliate

Mục tiêu: Biến toàn bộ lực lượng bán hàng của Vinhomes và các sàn đại lý thành cộng tác viên của chúng ta.

- 1. Xây dựng Chính sách Affiliate hấp dẫn & Minh bạch:

  - Đưa ra mức chiết khấu hấp dẫn trên tổng giá trị gói nội thất cho Sales Vin khi họ giới thiệu khách thành công.

  - Tổ chức các buổi đào tạo (Workshop) tại Showroom Hậu Nghĩa cho các Trưởng sàn, Giám đốc kinh doanh của Vin để họ hiểu về gói giải pháp "Mua nhà tặng nội thất - Vin trả tiền".

- 2. Công cụ hỗ trợ Sales (Sales Kit số hóa):

  - Cung cấp cho mỗi Sales Vin một mã QR/Đường link Affiliate định danh. Khi khách hàng quét mã này để vào web trải nghiệm AI, hệ thống tự động ghi nhận khách hàng đó thuộc về Sales đó.

  - Sales có thể theo dõi trực tiếp trạng thái của khách hàng (Đang tư vấn  Đang lên thiết kế  Đã ký HĐ  Đã giải ngân) để chủ động chăm sóc.

### Trụ cột 3: Hệ thống Công nghệ (AI Engine & E-Commerce Web)

Mục tiêu: Tự động hóa khâu thiết kế sơ bộ, giảm tải cho đội ngũ kiến trúc sư, tạo trải nghiệm "Wow" cho khách hàng.

- 1. Ứng dụng AI Thiết kế Tức thì (Generative AI cho Nội thất):

  - Số hóa toàn bộ layout (sơ đồ mặt bằng) các căn hộ, biệt thự của dự án Vinhomes Hậu Nghĩa lên hệ thống.

  - Khách hàng chỉ cần nhập số tòa, số căn  Hệ thống tự động lốt (load) bản vẽ 3D phối cảnh căn nhà họ.

  - Tích hợp bộ lọc AI: Khách hàng chọn phong cách (Hiện đại, Tân cổ điển, Indochine) và ngân sách  AI tự động sắp đặt các sản phẩm thực tế của các nhà cung cấp (đang trưng bày tại showroom) vào đúng vị trí căn nhà. Khách xem được kết quả và giá tổng gói ngay lập tức.

- 2. Website E-Commerce & Giới thiệu:

  - Tích hợp tính năng "Click-to-Buy": Khách hàng thích mẫu ghế hay đèn nào trong phối cảnh AI có thể click mua lẻ hoặc mua theo combo.

  - Cổng thông tin hiển thị rõ nguồn gốc sản phẩm (Trong nước/Nhập khẩu) để tăng tính minh bạch.

### Trụ cột 4: Số hóa Quy trình Quản lý (ERP & CRM nội bộ)

Mục tiêu: Quản lý không sai sót khi quy mô lên tới hàng ngàn căn hộ cùng lúc.

- 1. Hệ thống CRM (Quản trị trải nghiệm khách hàng): Khớp nối dữ liệu từ Web AI, Showroom, và App Affiliate về một hub trung tâm. Gắn thẻ (Tag) trạng thái nguồn khách để tính toán hoa hồng chính xác.

- 2. Hệ thống PMS (Quản lý tiến độ thi công): Khách hàng và Ban Quản lý dự án của Vin có thể truy cập vào một trang web kiểm tra tiến độ. Mỗi ngày, giám sát công trình sẽ chụp ảnh/update tiến độ lên hệ thống (VD: Đang sơn lót, đang lắp tủ bếp...). Điều này giúp Vin yên tâm giải ngân và khách hàng ở xa vẫn kiểm soát được nhà mình.

## PHẦN III: LỘ TRÌNH TRIỂN KHAI THỜI GIAN (Giai đoạn chuẩn bị đến khi bung hàng)

Để chuẩn bị kịp cho tiến độ mở bán và bàn giao của Vinhomes Hậu Nghĩa, tôi chia kế hoạch thành 3 chiến dịch cuốn chiếu:

| Giai đoạn | Mốc thời gian | Nội dung công việc trọng tâm | Kết quả đầu ra (Deliverables) |
| --- | --- | --- | --- |
| Giai đoạn 1: Xây nền móng & Công nghệ | Tháng 1 - Tháng 3 | - Hoàn thiện khung pháp lý HĐ 3 bên với Vin & Ngân hàng. - Thuê mặt bằng, thiết kế và thi công Showroom 1000m² tại Hậu Nghĩa. - Phát triển core công nghệ AI & Web bán hàng. | - Ký xong Master Agreement với Vin & Ngân hàng. - Bản Beta của Web AI chạy thử nghiệm 50 mặt bằng mẫu. |
| Giai đoạn 2: Kích hoạt Hệ sinh thái | Tháng 4 - Tháng 6 | - Khai trương Showroom Hậu Nghĩa, kêu gọi các Nhà cung cấp vào đặt gian hàng. - Tổ chức Launching App Affiliate cho toàn bộ Sales Vin. - Nạp toàn bộ dữ liệu layout chính thức của dự án Hậu Nghĩa vào AI. | - Showroom đi vào hoạt động, phủ kín 80% slot tài trợ. - Thu hút tối thiểu 1.000 Sales Vin đăng ký tài khoản Affiliate. |
| Giai đoạn 3: Tăng tốc & Cán mốc doanh thu | Từ Tháng 7 trở đi | - Đón làn sóng bàn giao nhà đầu tiên tại Hậu Nghĩa. - Chạy chiến dịch Marketing "Nội thất 0 đồng - Vin trả tiền, Ngân hàng trợ vốn". - Nhân rộng mô hình sang cụm Hóc Môn và Cần Giờ. | - Chốt tối thiểu 30-40% tổng số lượng căn hộ bàn giao trong đợt 1. - Đạt tốc độ doanh thu lũy tiến hướng tới mốc 1.000 tỷ năm 2030. |